- Протокол  №  27  от « 30 » июня 2016 г.

заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»

- Присутствовали:

1. Мехоношин Ю.В. – председатель Правления Ассоциации;

Члены Правления:

2. Нефедов С.А.

3. Телепов В.А.

4. Сулейманов О.Р.

5. Рыбак С.В.

6. Кузенский А.В.

Ревизионная комиссия в составе:

- Трушников Д.В. – член комиссии;

- Латыпов Ф.М. – член комиссии.

Андреев Н.В. – Президент Ассоциации

Воронцова С.А. – секретарь Правления

- Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

- ПОВЕСТКА  ДНЯ

- О выборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

- Утверждение Плана мероприятий по реализации вновь принятого Закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

- Отношение к возможности формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

- Утверждение Плана контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2-е полугодие 2016 г.

- Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1. Рассмотрены предложения двух страховых компаний по заключению коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»:

| Показатель | Ингосстрах | АльфаСтрахование |
| --- | --- | --- |
| Страховая сумма | 350 млн.руб. | 350 млн.руб. |
| Лимит на один случай | 10 млн.руб. | 30 млн.руб. |
| Лимит на одного члена |  | 30 млн.руб. |
| Страхование Ассоциации СРО «СГ» | нет | есть |
| Франшиза | 5 млн.руб. | 3 млн.руб. |
| Страхование работников членов Ассоц. | нет | есть |
| Страховая премия | 480 тыс.руб. | 450 тыс.руб. |

Голосовали: ЗА -  6  голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ:  1. Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» со страховой компанией ОАО «АльфаСтрахование».

2. Рассмотрен проект плана мероприятий по реализации вновь принятого Закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Голосовали: ЗА -  9  голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ:  2. Утвердить план мероприятий по реализации вновь принятого Закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документов, разработка и утверждение которых является обязательной в соответствии с статьей 55.5 Градостроительного кодекса для получения статуса саморегулируемой организации, в том числе: 1) о компенсационном фонде возмещения вреда; 2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 554 настоящего Кодекса); 3) о реестре членов саморегулируемой организации; 4) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию; 5) о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 6) о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 7) о страховании членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования; 8) о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, а также условия такого страхования; 9) о специализированных органах, осуществляющих контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия; 10) стандарты и иные внутренние документы. | Вице-президент Воронцова С.А. | июль – сентябрь 2016 |
| 2 | Проведение общего собрания членов Ассоциации с повесткой дня: - утверждение внутренних документов для получения статуса саморегулируемой организации; - выбор банка для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда из перечня банков, установленных правительством РФ. | Вице-президент Захаров А.И. | октябрь 2016 |
| 3 | Проведение семинаров с членами Ассоциации по разъяснению нововведений законодательства о саморегулировании в строительной деятельности | Президент Андреев Н.В. | Ежемесячно с июля по сентябрь 2016 г. |
| 4 | Прием и обработка заявлений от членов СРО о намерении сохранить или прекратить членство в Ассоциации | Контрольно-экс-пертный отдел | с 01.07.16 по 01.12.16 |
| 5 | Сбор информации и проведение анализа членов Ассоциации на предмет возможности участия в контрактной системе | Контрольно-экс-пертный отдел | июль – август 2016 |
| 6 | Участие в плановой проверке, проводимой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору | Руководители и специалисты аппарата | ноябрь 2016 |
| 7 | Подготовка документов для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций согласно части 2 статьи 55.2 Градостроительного кодекса в новой редакции | Вице-президент Воронцова С.А. | ноябрь – декабрь 2016 |

3. Рассмотрен вопрос о необходимости и целесообразности формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: ЗА - 6,   ПРОТИВ - 0,   ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 3. Принять к сведению информацию о процедуре формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4. Рассмотрен План контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2-е полугодие 2016 года.

Голосовали: ЗА - 6,   ПРОТИВ - 0,   ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 4. Утвердить План контрольных проверок членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2-е полугодие 2016 года.

5. Представлены на рассмотрение Решение Контрольного комитета и документы на получение свидетельства о допуске, прошедшие в установленном порядке экспертизу.

Голосовали: ЗА - 6,   ПРОТИВ - 0,   ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 5.1. Принять в члены Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» и выдать свидетельство о допуске к работам:

| № п/п | Реестр. № | Наименование предприятия (Ф.И.О. ИП) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 725 | ООО «Строительная фирма «Сити-Лэнд» |

5.2. Прекратить действие выданных ранее Свидетельств о допуске к работам и выдать новые взамен предыдущих:

| № п/п | Реестр. № | Наименование предприятия (Ф.И.О. ИП) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 203 | ООО «ПластКомфорт» (10) |
| 2 | 230 | ООО «СпецРемСтрой» (5) |
| 3 | 335 | ООО «СК Гарант» (6) |
| 4 | 374 | ОАО НИПИИ «Кировпроект» (6) |
| 5 | 635 | ООО «Домстрой» (2) |
| 6 | 682 | ООО «Строительная компания «Гранит» (2) |

Председатель Правления					Ю.В. Мехоношин

Секретарь Правления						С.А. Воронцова