- Протокол  №  36 от « 28 » сентября 2020 г.

заседания Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»

- Место проведения: г. Пермь, Советская, 104

- Присутствовали:

1. Мехоношин Ю.В. – председатель Правления Ассоциации;

Члены Правления:

2. Телепов В.А.

3. Сулейманов О.Р.

4. Ибрагимов М.Н.

5. Латыпов Ф.М.

6. Кузенский А.В.

7. Конев А.В.

Андреев Н.В. – Президент Ассоциации;

Воронцова С.А. – секретарь Правления.

- Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

- ПОВЕСТКА  ДНЯ

- Об исключении из Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» ООО СК «Жилстрой».

1. Представлены на рассмотрение документы о дополнительно проведенных проверках хода исполнения действующих Контрактов, заключенных ООО СК «Жилстрой», в том числе:

- по строительству пожарного водоема в мкр. Верхняя Курья г. Перми (договор расторгнут в одностороннем порядке ввиду срыва сроков его исполнения ООО СК «Жилстрой»). Проведены 2 выезда на объект и встречи с представителями Заказчика, причины расторжения подтвердились;

- по капитальному ремонту здания биофильтрации в г. Оса Пермского края (договор расторгается в одностороннем порядке Заказчиком – Решение от 22.09.2020 подписано представителем ООО СК «Жилстрой») Проведен выезд на объект, встречи и переговоры с представителями Заказчика и ООО СК «Жилстрой», факты неисполнения подтвердились;

- по газификации жилых домов в д. Симаково Осинского района. Проведен выезд на объект, встречи и переговоры с представителями Заказчика, Осинского УГХ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО СК «Жилстрой». Отсутствует сформированный пакет исполнительной документации, отсутствуют специалисты с необходимым уровнем НАКС и промбезопасности, работы затягиваются, не актируются скрытые работы и т.д.

- по капитальному ремонту многоквартирых жилых домов в г. Александровске. Получена информация от представителя строительного контроля и Фонда капитального ремонта Пермского края о крайне неудовлетворительном исполнении договора: с крыш домов снят старый утеплитель (шлак), работы не ведутся, жильцы выражают недовольство холодом в квартирах и замусоренными подходами к домам.

Голосовали: ЗА - 7,   ПРОТИВ -  0,   ВОЗД, - 0.

РЕШИЛИ: 1. За неоднократные грубейшие нарушения при исполнении муниципальных Контрактов, приводящие к их одностороннему расторжению Заказчиками, нарушения нормативно-технической документации, требований технических регламентов при выполнении работ, нарушения ведения исполнительной документации, стандартов и правил, а также фальсификацию документов (выписки из реестра Ассоциации) ИСКЛЮЧИТЬ ООО СК «Жилстрой» из членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»

Председатель Правления						Ю.В. Мехоношин

Секретарь Правления							С.А. Воронцова